Schulprojekt Winter 2018

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

Entwicklung einer Android Applikation

Entwicklung des Spiels „Dino Jousting“ als Prototyp für zukünftige Projekte

Abgabedatum: 21.12.2018

**Schüler:**

Gar Georg <Georg.Gar@cerner.com>

Fedorak Wilhelm <Willi.Fedorak@cerner.com>

**Ausbildungsbetrieb:**

Cerner Health Services Deutschland GmbH

Hadersberg 1

84427 St. Wolfgang



# Inhaltsverzeichnis

[1. Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc533085449)

[2. Projektauftrag 1](#_Toc533085450)

[2.1. Projektumfeld 1](#_Toc533085451)

[2.2. Projektziel 2](#_Toc533085452)

[2.3. Projektabgrenzung 2](#_Toc533085453)

[3. Projektplanung 2](#_Toc533085454)

[3.1. Beschreibung des Ist-Zustandes 2](#_Toc533085455)

[3.2. Beschreibung des Soll-Konzepts 3](#_Toc533085456)

[3.3. Vorgehensmodel 3](#_Toc533085457)

[3.4. Zeitplanung 4](#_Toc533085458)

[4. Projektdurchführung 4](#_Toc533085459)

[4.1. Entwurfsphase 4](#_Toc533085460)

[4.1.1. Spielkonzept 4](#_Toc533085461)

[4.1.2. User Interface 5](#_Toc533085462)

[4.1.3. Datenbankmodell 5](#_Toc533085463)

[4.1.4. Client-Server-Architektur 6](#_Toc533085464)

[4.2. Implementierung 6](#_Toc533085465)

[4.2.1. Datenbank 6](#_Toc533085466)

[4.2.2. Serverseite 6](#_Toc533085467)

[4.2.3. Clientseite 8](#_Toc533085468)

[4.2.4. Soll-Ist-Vergleich 8](#_Toc533085469)

[5. Anhang 9](#_Toc533085470)

# Projektauftrag

## Projektumfeld

Im Rahmen eines Schulprojektes müssen die Auszubildenden der Berufsschule Freising in Zweiergruppen eine App bzw. einen Prototyp programmieren. Dabei dürfen sie selbst entscheiden, ob dies ein Spiel ist, oder nicht.

Für dieses Projekt haben die Schüler Georg Gar und Wilhelm Fedorak sich entschieden, den Prototypen für ein Spiel in Android Studio zu entwickeln. Dieser soll als Basis für zukünftige Entwicklung dienen.

Außerdem soll dadurch weiteres Wissen über die Entwicklung von Android Apps und deren Client-Server-Architektur erlangt werden. Das Projekt wird von Herrn Pfleiderer begleitet und bewertet.

In der [Tabelle 1](#_Tabelle_1) können genaue Details zu den genutzten Technologien und deren Versionen eingesehen werden.

## Projektziel

Das Ziel dieses Projektes ist es, ein funktionsfähiges Android-Spiel zu erstellen, welches von zwei Spielern an verschiedenen Orten gegeneinander gespielt werden kann. Außerdem soll die Möglichkeit geboten werden, das Spiel auch alleine gegen einen programmierten Gegner zu spielen. Dabei soll vor allem Erfahrung über das Programmieren im Bereich Android gesammelt werden. Das Spiel selbst dient dabei als Basis für zukünftige Ideen und hat daher den Fokus nicht direkt auf das Spielerlebnis. Die App soll einen Rahmen liefern, auf dessen Grundlage mit wenig Aufwand weitere Spielinhalte hinzugefügt werden können. Das Projekt soll alle Abläufe einer gebrauchsüblichen App enthalten. Dazu gehören User-Management mit einer Datenbank, ein autoritärer Game-Server, der den Hauptspielablauf berechnet und client-seitige Darstellung des Spielgeschehens.

## Projektabgrenzung

Der Zeitrahmen für das Projekt läuft vom 14. September 2018 bis zum 21. Dezember 2018.

Am Ende dieses Rahmens soll das Projekt und alle seine Ziele abgeschlossen und dokumentiert sein. Zur besseren Verfolgung des Projektzustandes sollen Milestones mit einem bedingten Abschlussdatum angelegt werden. Diese sind möglichst einzuhalten, um einen erfolgreichen Abschluss des Projektes zu gewährleisten. In [Tabelle 2](#_Tabelle_2) können alle Ziele und ihr geplantes Abschlussdatum eingesehen werden.

Dieses Projekt ist vorrangig ein technischer Prototyp und soll die Funktionsweisen einer Android-App aufweisen. Dabei wird nicht zu sehr auf das Game-Design geachtet, weshalb Spaß-Faktoren wie etwa Herausforderung und Variation des Spiel-Erlebnisses nicht im Vordergrund stehen. Diese Faktoren sollen in Zukunft jedoch ohne großen Aufwand implementierbar sein, weshalb ein Rahmen für leichte Erweiterbarkeit geschaffen werden soll.

# Projektplanung

## Beschreibung des Ist-Zustandes

Dieses Projekt ist der erste Prototyp zum Thema Android-Entwicklung. Es gibt daher keine Basis, auf der es aufbauen kann. Außerdem ist noch keine Erfahrung zu diesem Thema vorhanden. Es ist bereits Erfahrung in den Bereichen Datenbanken, Programmieren in Java und JavaScript vorhanden.

## Beschreibung des Soll-Konzepts

Das Spiel soll einen personalisierten Login und eine Registrierungsmöglichkeit für neue Benutzer bereitstellen. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein Benutzer sich nicht mehrfach anmelden kann. Es muss die Möglichkeit bereitgestellt werden, alleine gegen den Computer oder gegen einen anderen Spieler zu spielen. Dabei sollen alle erforderlichen Daten wie Benutzernamen, Passwörter und Sieger-Statistiken in einer Datenbank abgespeichert werden. Auf diese soll über ein „Data Access Object“ (DAO) an nur einer Stelle im Code zugegriffen werden.

Es besteht die Möglichkeit, das Spiel so zu implementieren, dass beide Clients direkt miteinander über Peer-to-Peer kommunizieren und für das Abspeichern von Daten direkten Zugriff auf eine Datenbank haben. Eine weiter Möglichkeit ist es, jeden Client nur mit einem autoritären Server zu verbinden, welcher das Spielgeschehen kontrolliert und alle Datenbankaufrufe durchführt.

Erstere Möglichkeit bietet eine einfache Implementierung und benötigt keine Server-Architektur. Sie ist jedoch anfällig für Manipulation der Spieldaten. Außerdem ist es unumgänglich, dass hierbei die Datenbankzugriffe auf jedem Gerät vorhanden sind, wodurch ein Sicherheitsrisiko für die Datenbank besteht.

Die zweite Möglichkeit bietet mehr Sicherheit der Spieldaten wie auch der Datenbank, da die Clients über diese Daten keine Autorität haben. Sie erhalten lediglich das berechnete Spielgeschehen vom Server und schicken ihre Inputs zu diesem. Dafür muss jedoch ein eigener Web-Server implementiert werden, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist und dadurch zu Zeitmangel führen könnte.

Da die erste Möglichkeit zu viele Sicherheitsrisiken birgt, wird für das Projekt ein autoritärer Server implementiert. Sowohl das Benutzermanagement als auch das Spielgeschehen werden auf diesem ablaufen.

Aufgrund der vorhandenen Erfahrung wurde entschieden, einen auf Node.js basierenden Web-Server mit einer MySQL-Datenbank zu verwenden.

## Vorgehensmodel

Für dieses Projekt ist das inkrementelle Vorgehensmodell vorgeschrieben. Dies hat die Strategie Systeme nach einem gewissen Ablaufplan iterativ zu integrieren. Dabei sollen agil Entscheidungen getroffen werden können. So können Erfahrungen, die während dem Entwicklungsprozess gemacht werden, direkt angewandt werden und Probleme flexibel gelöst werden. Die einzelnen Schritte des Ablaufs bestehen aus Implementieren, Testen, Abwägen der Ergebnisse und Planen der nächsten Schritte. Diese werden wiederholt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Dieses Modell bietet den Vorteil, dass Änderungen schnell getestet werden können und dadurch schnelle Entscheidungen bei der Entwicklung getroffen werden können. So ist es möglich, Technologien anzuwenden und, je nach Entscheidung zu nutzen oder zu verwerfen. Dadurch wird ein großer Überblick über die Android-Entwicklung geschaffen.

## Zeitplanung

Für das Projekt stehen 70 Stunden zur Verfügung. Diese wurden auf die verschiedenen Phasen der Projektentwicklung aufgeteilt. Die Aufteilung dieser Zeit kann [Tabelle 3](#_Tabelle_3) entnommen werden.

In der Entwurfsphase wird das Spielkonzept ausgearbeitet. Es werden die Haupt-Mechaniken diskutiert und die notwendigen und möglichen Technologien abgewogen.

Darauf folgt die Implementierungsphase, in der nach dem inkrementellen Modell versucht wird, den im Projektziel beschriebenen Zustand zu erreichen.

Letztendlich wird zum Projekt die Dokumentation angelegt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektphase** | **Dauer** |
| Entwurfsphase | 8 h |
| Implementierungsphase | 52 h |
| Erstellen der Dokumentation | 10 h |
| **Gesamt** | **70 h** |

#### Tabelle 3

# Projektdurchführung

## Entwurfsphase

### Spielkonzept

Das Kernprinzip des Spieles ist an das mittelalterliche Tjosten angelehnt. Zwei Ritter stehen sich dabei auf einer Zwei-Dimensionalen Ebene gegenüber. Während sie sich aufeinander zubewegen müssen sie versuchen, ihre Lanze so anzuheben, dass sie den Gegner trifft. Sie beschleunigen während dem Vorgang auf die maximale Geschwindigkeit des gewählten Reittieres. Dieser Ablauf stellt eine Runde dar. Es wird so lang gespielt, bis die Lebenspunkte eines Spielers auf null sinken.

Der gesamte Ablauf wird in 3 Phasen unterteilt:

1. Start:

Beide Spieler stehen auf der x-Achse mit einem gewissen Abstand voneinander entfernt, dieser wird zufällig aus einem Spektrum gewählt. Ein Countdown läuft ab, nach dem die nächste Phase startet.

1. Bewegung:

Beide Spieler starten zeitgleich zu beschleunigen. Dabei hängt Maximalgeschwindigkeit und Beschleunigung vom gewählten Reittier ab. In dieser Phase können die Spieler ihre Lanze durch drücken des Bildschirms anheben. Wird dies nicht gemacht, fällt die Lanze langsam. Es soll versucht werden, den Gegner zu treffen.

1. Treffpunkt:

Die Spieler treffen sich. Abhängig von der Position der Lanze wird das Rundenergebnis berechnet. Dabei ist auch die Höhe der Reittiere der Spieler zu beachten. Es gibt drei Trefferzonen.

1. Kein Treffer – Die Lanze verfehlt und der Gegner verliert keine Lebenspunkte
2. Körpertreffer – Die Lanze trifft den Körper und zieht einen kleinen Teil der Lebenspunkte des Gegners ab
3. Kopftreffer – Die Lanze trifft den Kopf und zieht einen großen Teil der Lebenspunkte des Gegners ab

Wenn die Lebenspunkte eines Spielers auf null sinken, endet das Spiel und der Sieger bekommt einen Sieg eingetragen. Im Falle eines unentschieden wird beiden Spielern ein Sieg eingetragen.

Außerhalb des Spiels kann man sein Reittier wählen. Außerdem kann das Spiel leicht um die Möglichkeit erweitert werden, weitere Lanzen zur Auswahl zur Verfügung zu stellen.

### User Interface

Das Spiel enthält während der Kernphase eine „minimap“, auf der die Position beider Spieler angezeigt wird. Außerdem gibt es zwei Lebenspunkteanzeigen, welche den aktuellen Zustand beider Spieler anzeigen.

Bei der Auswahl eines Reittieres wird eine Vorschau sowie die Eigenschaften des Tieres angezeigt.

### Datenbankmodell

Da alle relevanten Daten in der Datenbank abgespeichert werden sollen, wurde ein Entity-Relationship-Modell entworfen. Dabei wurde darauf geachtet, dass Lanzen und Reittiere leicht erweiterbar sind. In [Diagramm 1](#_Diagramm_1) kann das Datenbankmodell eingesehen werden. Die Passwörter von Benutzern werden als Hash abgespeichert, um die Sicherheit der Passwörter zu gewährleisten.

### Client-Server-Architektur

Für das Projekt ist serverseitige Berechnungen und clientseitige Darstellung des Spieles geplant. Deshalb wurde ein Modell für die Kommunikation zwischen Server und Client erstellt, welches einen möglichen, jedoch nicht endgültigen Prozessablauf diesbezüglich darstellt. Dieses kann in [Diagramm 2](#_Diagramm_2) eingesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Inputs vom Client und Updates vom Server asynchron ablaufen, wobei sie bis zur Durchführung abgespeichert werden. Dies ermöglicht ein flüssiges Spielerlebnis ohne Pausen.

## Implementierung

Das Projekt wird in Client, Server und Datenbank aufgeteilt. Dabei werden auch verschiedene Sprachen und Technologien verwendet, auf die nun eingegangen wird.

### Datenbank

Auf Basis des in Kap. 4.1.3: [Datenbankmodell](#_Datenbankmodell) beschriebenen Entity-Relationship-Modell wurde eine MySQL-Datenbank erstellt und die nötigen Tabellen mit dem Command Line Tool angelegt.

Erwähnenswert ist hierbei die Spalte „token“ in der Tabelle „users“. Dieser ist der Authentifizierungstoken des Nutzers, dessen Funktion in Kap. 4.2.2: [Serverseite](#_Serverseite_1) erläutert wird.

Somit entspricht die Datenbank den in der Entwurfsphase definierten Anforderungen.

### Serverseite

Der Server wurde in Visual Studio Code entwickelt. Er basiert auf einem Node.js Server, der mit Typescript implementiert wurde, welches zu JavaScript kompiliert wird. Zusätzlich wurde Node-Package-Manager (npm) verwendet, um benötigte Pakete einzubinden. Diese können in [Tabelle 4](#_Tabelle_4) eingesehen werden. Erwähnenswert sind dabei die Pakete „socket-io“ für die dauerhafte Kommunikation zwischen Server und Clients, „mysql“ für die Verbindung zur Datenbank und „express“ für das Routing von Anfragen an den Webserver. Ein Admin-Dashboard wurde für einfache Analysezwecke angelegt.

Der Einstiegspunkt ist die Datei „app.ts“.

##### Nutzer-Management

Zum Anmelden und Registrieren von Benutzern werden die Routen „/login“ und „/register“ für POST-Requests mithilfe von „express“ erstellt. Dazu wird ein neuer Router („GameRouter“) erstellt und der Route „/“ zugewiesen. Diese Routen sprechen das DAO („DatabaseConnection“) an. Ein Beispiel dieses Prozesses kann in [Snippet 1](#_Snippet_1) eingesehen werden. Beim Anmelden wird ein neuer Authentifizierungstoken in Form eines SHA256 Hashes erstellt. Dieser kann zur Anmeldung am Socket benutzt werden.

##### Datenbankverbindung

Die Verbindung zur Datenbank wurde über die statische Klasse „DatabaseConnection“ gelöst. Diese stellt mit Hilfe eines Connection Pools aus dem Paket „mysql“ für jede Anfrage eine eigene Verbindung her, die danach sofort wieder geschlossen wird. Dadurch wird die Last auf die Datenbank verringert, die Performance verbessert und sichergestellt, dass alle Verbindungen geschlossen werden. Die abgefragten Daten werden direkt als das Objekt instanziiert, das angefragt wurde. Alle Datenbankabfragen werden über diese Klasse getätigt und sind asynchron, um den Hauptablauf des Programmes nicht zu blockieren.

##### Socket-Server

Zur dauerhaften bidirektionalen Kommunikation mit Clients wird ein Socket („GameSocket“) des Pakets „socket-io“ verwendet. Dieser überprüft den Token des Nutzers und ermöglicht ihm die Kommunikation zum Server, wenn der Token gültig ist. Dafür definiert der Socket Events, welche vom Client aufgerufen werden können. Bei diesen erfolgt ein Datenaustausch über JSON-Strings. Ein Beispiel eines solchen Events kann in [Snippet 2](#_Snippet_2) eingesehen werden. Eine Auflistung der Events befindet sich in [Tabelle 5](#_Tabelle_5).

##### User

Session relevante Daten werden in Objekten „User“ Klasse abgespeichert. Diese wird außerdem genutzt, um alle aktiven Nutzer zu verwalten. Wenn ein Spiel startet, erstellt sie ein Objekt der Klasse „Player“.

##### Player

Die „Player“ Klasse enthält alle Daten eines Nutzers, die für ein Spiel relevant sind. Dazu gehören auch jeweils ein Objekt der Klassen „Lance“ und „Mount“, welche wiederum Ausrüstungsdaten enthalten. Sie hört das „game\_input“-Event ab, wenn der Spieler eine Eingabe tätigt. Dadurch wird das Anheben der Lanze gesteuert. Die Klasse enthält eine Methode zur Aktualisierung ihrer Daten, die jeden Tick von der „Game“-Klasse aufgerufen wird. Außerdem sendet sie über das „game\_update“-Event die Daten des neuen Spielstandes an den Client.

##### NPC

Die „NPC“-Klasse ist für die Steuerung des Computer Gegners im Singleplayer-Modus zuständig. Da sie von der „Player“-Klasse erbt kann sie einfach als Ersatz für einen zweiten Spieler dem Spiel übergeben werden. Dafür werden einige Methoden der „Player“-Klasse überschrieben oder überladen, damit dieser keine Events aussendet und seine Lanze zufällig bewegt.

##### Game

Wenn durch den Socket ein Spiel gestartet wird, wird ein neues Objekt der Klasse „Game“ erstellt und dieses in die Datenbank eingetragen. Sie enthält beide Spieler und eine zufällig gewählte Distanz, die diese voneinander entfernt sind. Sobald beide Spieler bereit sind startet ein Countdown, nach dem das Spiel startet. Im Game-Loop wird dann das Update der Spieler aufgerufen und ihnen anschließend der neue Spielstand gesendet. Statt einer sonst üblichen „while“-Schleife wurde hier die „setTimeout“-Funktion verwendet, um den Programmablauf nicht zu blockieren. Die Frequenz wurde dabei auf 30 Ticks pro Sekunde festgelegt. Dieser Ablauf wird unterbrochen sobald die Distanz zwischen den Spielern auf null sinkt. Dann werden mit Hilfe der Lanzenwinkel und Höhe der Reittiere die Trefferzonen berechnet und die Lebenspunkte der Spieler entsprechend aktualisiert. Anschließend wird geprüft ob die Lebenspunkte eines oder beider Spieler auf null gesunken sind. Ist das der Fall wird das Spiel beendet und werden Gewinner und Verlieren benachrichtigt. Kommt es zu einem Unentschieden gewinnen beide Spieler.

### Clientseite

Der Client ist dafür zuständig, die vom Server berechneten und geschickten Daten weiter zu verarbeiten und auf dem Display darzustellen. Für diese Aufgabe wurde Android Studio und der damit verbundene Java-Code genutzt. Hier wird die Gradle-Bibliothek: „io.socket:socket.io-client” der Version 1.0.0 verwendet. Dies ist nötig, um die bi-direktionale Kommunikation mit dem Server zu ermöglichen. Der Einstiegspunkt der Applikation ist die Klasse „LoginActivity“.

##### Anmelden und Registrieren

In der „LoginAktivity“ kann der Nutzer sich mit seinen Benutzerdaten anmelden, oder den Registriervorgang starten. Beim Anmelden werden die Daten an ein Objekt der Klasse „ServerCommunicator“ gesendet, welcher diese prüft. Sind sie korrekt wird der Authentifizierungstoken zurückgegeben und eine Socket-Verbindung zum Server aufgebaut. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Token wird außerdem im App-Internen Speicher gelagert, bis sich der Spieler aktiv ausloggt. Dadurch kann beim erneuten Start der Anwendung eine automatische Anmeldung erfolgen, sofern der Token noch gültig ist.

Beim Registrieren wird der Nutzer auf die „RegisterActivity“ weitergeleitet. Beim Registrieren muss darauf geachtet werden, einen unbenutzten Namen und ein Passwort mit einer Länge von 4 oder mehr Zeichen zu verwenden. Das Passwort muss zweimal identisch eingegeben werden. Bei erfolgreicher Registrierung wird der Nutzer über den Erfolg benachrichtigt und zurück auf die „LoginActivity“ geleitet. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

### Soll-Ist-Vergleich

#### Sollzustand

Das Spiel soll einen personalisierten Login und eine Registrierungsmöglichkeit für neue Benutzer bereitstellen. Dabei muss sichergestellt sein, dass ein Benutzer sich nicht mehrfach anmelden kann.

Sowohl das Benutzermanagement als auch die Spielmechaniken sollen bestenfalls über einen Web-Server implementiert werden.

Es muss die Möglichkeit bereitgestellt werden, alleine gegen den Computer oder gegen einen anderen Spieler zu spielen.

Dabei sollen alle erforderlichen Daten wie Benutzernamen, Passwörter und Sieger-Statistiken in einer Datenbank abgespeichert werden. Auf diese soll über ein „Data Access Object“ (DAO) an nur einer Stelle im Code zugegriffen werden.

#### Istzustand

Beim starten des Spieles werden Nutzerdaten über eine Login-Ansicht abgefragt, wenn noch keine Login-Daten abgespeichert sind. Es wird außerdem ein Button angeboten, der zu einer Registrations-Ansicht führt. Dort kann dann ein neuer Benutzer angelegt werden. Dafür sind ein nicht benutzter Name und ein mindestens vierstelliges Passwort nötig. Beim Anmelden wird dem Nutzer ein eindeutiger Token zugewiesen, den dieser für die Authentifizierung beim Server benutzt. Außerdem wird dieser abgespeichert, sodass kein erneuter Login notwendig ist. Beim Ausloggen wird der Token gelöscht.

Über diesen Token wird außerdem sichergestellt, dass jeder Nutzer nur einmal angemeldet sein kann. Loggt sich jemand anderes mit gleichen Daten ein, wird der Token des ersten Nutzers ungültig und der Nutzer damit abgemeldet.

Nach der Authentifizierung gelangt man in ein Hauptmenü, in dem der Nutzer ein Einzel- und Mehrspieler Spiel starten kann. Außerdem kann er dort seine Siege einsehen und sich ausloggen.

Für jede dieser Optionen erfolgt ein Datenaustausch mit einem Server. Dabei ist eine dauerhafte „Socket“-Verbindung für bidirektionale Kommunikation zuständig. Die Spieledaten werden auf dem Server verarbeitet, und auf dem Client dargestellt.

Für die Datenspeicherung wird eine „MySQL“-Datenbank genutzt, deren Steuerung über ein DAO auf dem Server erfolgt.

# Anhang

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie** | **Version** |
| Android Compiler (Client, IDE: Android Studio) | API 28: Android 9.0 (Pie) |
| Min. benötigte SDK-Version | API 25: Android 7.1.1 (Nougat) |
| Node.js (Server, IDE: Visual Studio Code) | 9.4.0 |
| Typescript (Server Programmiersprache) | 3.2.1 (ES2018) |
| HAXM (Hardware-Beschleunigung) | 7.3.2 |

#### Tabelle 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fälligkeitsdatum | Was | Fertig |
| 14.09.2018 | Anlegen des Projektes | Fertig |
| 14.09.2018 | Lauffähige App am Handy starten | Fertig |
| 14.09.2018 | Einbinden des Projektes in einem GitHub Branch | Fertig |
| Gängiger Prozess, etwa bis 07.12.2018 | Starten des Entwicklungsprozesses, ausarbeiten des GDD | Fertig |
| 05.10.2018 | Darstellen von Elementen in der App | Fertig |
| 05.10.2018 | Server Aufsetzen, Branch dafür anlegen | Fertig |
| 19.10.2018 | User-Management über Server regeln | Fertig |
| 26.10.2018 | Umschreiben der Logik: Client -> Server | Fertig |
| 02.11.2018 | Gegnerlogik erstellen | Fertig |
| 09.11.2018 | Darstellung des Spiels am Klienten | Fertig |
| 16.11.2018 | Kollisionen | Fertig |
| 23.11.2018 | Kernelemente des Spiels ausarbeiten | Fertig |
| 30.11.2018 | Rahmen: Optionen, Equipment ausarbeiten | Fertig |
| 07.12.2018 | Refactoring des Codes | Fertig |
| 20.12.2018 | Dokumentation anlegen |  |


#### Tabelle 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Paket** | **Version** |
| source-map-support | 0.5.9 |
| tslint | 5.11.0 |
| socket.io | 2.2.0 |
| mysql | 2.16.0 |
| express | 4.16.4 |
| basic-auth | 2.0.1 |
| @types/mysql | 2.15.5 |
| @types/express | 4.16.0 |
| @types/node | 10.12.10 |
| @types/basic-auth | 1.1.2 |
| @types/node | 10.12.10 |
| @types/socket.io | 1.4.39 |
| @types/source-map-support | 0.4.1 |


#### Tabelle 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Event** | **Beschreibung** |
| connected | Client verbunden (Standardevent) |
| disconnected | Verbindung getrennt (Standardevent) |
| start\_singleplayer | Startet ein Singleplayer Spiel |
| start\_multiplayer | Startet ein Multiplayer Spiel |
| get\_equipment | Hole Ausrüstung aus Datenbank |
| leave\_game | Spieler verlässt das Spiel |
| get\_wins | Hole Anzahl der gewonnenen Spiele aus Datenbank |
| player\_ready | Spieler ist bereit für nächste Runde |
| game\_input | Spieler hat Aktion ausgeführt |
| found\_game | Spiel gefunden |
| game\_update | Nächster Spielstand wird gesendet |

#### Tabelle 5



#### Diagramm 1



#### Diagramm 2

app.use("/", GameRouter.createGameRouter());

GameRouter.post("/register", async (req: Request, resp: Response) => {

if (req.body.user && req.body.password) {

try {

const result = await

DatabaseConnection.getDatabaseConnection()

.registerUser(req.body.user, req.body.password);

resp.send(result);

} catch (error) {

resp.status(500).send();

}

} else {

resp.status(400).send();

}

});

#### Snippet 1

socket.on("start\_singleplayer", this.startSinglePlayer.bind(this, socket));

private async startSinglePlayer(client: Socket.Socket) {

const player = User.getUserBySocketId(client.id);

if (player === null) {

client.disconnect();

return;

}

if (Game.isUserInGame(player)) {

return;

}

try {

await DatabaseConnection.getDatabaseConnection()

.createGame(player, null, "singleplayer");

} catch (error) {

client.disconnect();

return;

}

}

#### Snippet 2