Fälligkeitsdatum	Was	Fertig
14.09.2018	Anlegen des Projektes	Fertig
14.09.2018	Lauffähige App am Handy starten	Fertig
14.09.2018	Einbinden des Projektes in einem Github branch	Fertig
Gängiger Prozess, etwa bis 07.12.2018	Starten des Entwicklungsprozesses, ausarbeiten des GDD
05.10.2018	Darstellen von Elementen in der App	Fertig
05.10.2018	Server Aufsetzen, branch dafür anlegen	Fertig
19.10.2018	User-Management über Server regeln	Fertig
26.10.2018	Umschreiben der Logik: Client -> Server	Fertig
02.11.2018	Gegnerlogik erstellen	Fertig
09.11.2018	Darstellung des Spiels am Klienten	Fertig
16.11.2018	Kollisionen	Fertig
23.11.2018	Kernelemente des Spiels ausarbeiten	Fertig
30.11.2018	Rahmen: Optionen, Equipment ausarbeiten	Fertig
07.12.2018	Refactoring des Codes	Fertig
20.12.2018	Dokumentation anlegen